RINGKASAN PROGRESS PENGUJIAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sistem Jadwale | Berdasarkan ISO/IEC 25010

Kelompok: Salma F.J. (H1D024066) | Nafisah S.A. (H1D024087) | Talitha M.N. (H1D024098)

Tanggal Penyusunan Dokumen Progress: ..............................

# 1. Status Seluruh Karakteristik ISO/IEC 25010

Tabel berikut merangkum status pengujian untuk seluruh 8 karakteristik kualitas dalam ISO/IEC 25010. Karakteristik yang diuji kelompok ini adalah 4 karakteristik (3 selesai, 1 pending). Karakteristik lainnya di luar ruang lingkup pengujian.

| No. | Karakteristik | Sub-Karakteristik Utama | Status | Skor / Hasil | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Functional Suitability | Functional Completeness, Functional Correctness, Functional Appropriateness | SELESAI | ......% | Matriks 10 indikator (FS-01 s/d FS-10) telah diisi |
| 2 | Performance Efficiency | Time Behaviour, Resource Utilisation, Capacity | SELESAI | ...... ms | Pengukuran 5 skenario response time melalui DevTools |
| 3 | Reliability | Maturity, Availability, Fault Tolerance, Recoverability | SELESAI | ......% | Pengujian 5 skenario error handling |
| 4 | Usability | Learnability, Operability, Appropriateness Recognisability, User Error Protection | PENDING | — | Instrumen SUS belum disusun dan disebarkan |
| 5 | Security | Confidentiality, Integrity, Non-repudiation, Accountability, Authenticity | TIDAK DIUJI | — | Di luar ruang lingkup pengujian kelompok |
| 6 | Compatibility | Co-existence, Interoperability | TIDAK DIUJI | — | Di luar ruang lingkup pengujian kelompok |
| 7 | Maintainability | Modularity, Reusability, Analysability, Modifiability, Testability | TIDAK DIUJI | — | Di luar ruang lingkup pengujian kelompok |
| 8 | Portability | Adaptability, Installability, Replaceability | TIDAK DIUJI | — | Di luar ruang lingkup pengujian kelompok |

RINGKASAN PROGRESS KESELURUHAN ✔ SELESAI: 3 karakteristik (Functional Suitability, Performance Efficiency, Reliability) ⏳ PENDING: 1 karakteristik (Usability — menunggu instrumen & distribusi kuesioner) — TIDAK DIUJI: 4 karakteristik (Security, Compatibility, Maintainability, Portability) Progress: 75% dari karakteristik yang direncanakan telah selesai diuji

# 2. Kesimpulan Progress Saat Ini

Berdasarkan progress pengujian yang telah dilakukan, kelompok telah berhasil menyelesaikan pengujian pada tiga karakteristik kualitas dari ISO/IEC 25010, yaitu Functional Suitability, Performance Efficiency, dan Reliability. Ketiga pengujian ini dilakukan secara langsung terhadap sistem Jadwale yang diakses melalui localhost:3000 dan/atau hosting daring.

Pengujian Functional Suitability menggunakan matriks evaluasi 10 indikator (FS-01 s/d FS-10) dengan pendekatan Black-box Testing. Setiap indikator dinilai secara biner (Ya/Tidak) kemudian dihitung persentasenya untuk menentukan tingkat kelayakan fungsional sistem.

Pengujian Performance Efficiency dilakukan melalui pengukuran response time menggunakan fitur tab Network pada Browser DevTools. Lima skenario pengujian dijalankan masing-masing sebanyak tiga kali ulangan untuk menghasilkan rata-rata yang representatif.

Pengujian Reliability berfokus pada kemampuan sistem dalam menangani situasi error melalui lima skenario error handling yang mencakup kondisi-kondisi kritis dalam penggunaan sistem.

Satu-satunya pengujian yang belum terlaksana adalah Usability, yang direncanakan menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS). Keterlambatan ini disebabkan oleh belum selesainya penyusunan instrumen kuesioner dan belum dilakukannya distribusi kepada responden. Pengujian ini dijadwalkan akan segera diselesaikan sesuai timeline yang telah disusun.

# 3. Rencana Tindak Lanjut

| No. | Kegiatan | Target Waktu | Penanggung Jawab | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Melengkapi screenshot bukti pengujian Functional Suitability | Segera (minggu ini) | Semua anggota | Screenshot diambil dan diberi nama sesuai panduan |
| 2 | Melengkapi data response time (mengisi ......) | Segera (minggu ini) | PIC: ....... | Tabel PE diisi dengan data pengukuran nyata |
| 3 | Melengkapi data reliability (mengisi ......) | Segera (minggu ini) | PIC: ....... | Tabel RE diisi dengan hasil pengujian skenario |
| 4 | Menyusun instrumen kuesioner SUS (10 item) | Minggu ...... | Semua anggota | Draft instrumen siap untuk di-review |
| 5 | Membuat Google Form kuesioner SUS | Minggu ...... | PIC: ....... | Link Google Form tersedia |
| 6 | Menyebarkan kuesioner kepada minimal 20 responden | Minggu ...... | Semua anggota | Data respons terkumpul minimal 20 entri |
| 7 | Mengolah data SUS dan menghitung skor | Minggu ...... | PIC: ....... | Skor SUS dihitung dan diinterpretasi |
| 8 | Menyusun laporan final lengkap | Sebelum deadline | Semua anggota | Laporan final siap dikumpulkan |

# 4. Kalimat Penjelasan untuk Dosen

PENJELASAN UNTUK DOSEN PENGAMPU Dengan hormat, Bersama dokumen ini, kami Kelompok [Nomor Kelompok] Mata Kuliah Uji Kualitas Perangkat Lunak menyampaikan laporan progress pengolahan data pengujian terhadap sistem Jadwale (Generator Jadwal Pelajaran Sekolah Otomatis) berdasarkan standar ISO/IEC 25010. Hingga penyusunan dokumen progress ini, kami telah menyelesaikan pengujian pada tiga karakteristik: (1) Functional Suitability menggunakan matriks evaluasi 10 indikator, (2) Performance Efficiency menggunakan pengukuran response time melalui Browser DevTools, dan (3) Reliability menggunakan skenario error handling. Ketiga pengujian tersebut telah menghasilkan data yang sedang dalam proses dilengkapi dengan screenshot bukti pengujian. Satu karakteristik yang belum dapat kami selesaikan adalah Usability. Pengujian ini direncanakan menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS) dengan target minimal 20 responden. Keterlambatan ini terjadi karena instrumen kuesioner belum selesai disusun dan belum disebarkan kepada responden. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pengujian Usability sesuai timeline yang telah kami susun pada Dokumen 05. Kami memohon bimbingan dan arahan apabila terdapat kekurangan dalam progress yang telah kami laporkan. Dokumen ini merupakan laporan progress sementara dan bukan laporan final. Laporan final akan disusun setelah seluruh pengujian, termasuk Usability, telah selesai dilaksanakan. Hormat kami, Kelompok [Nomor Kelompok] 1. Salma Faizatul Jannah (H1D024066) 2. Nafisah Sekar Ayu (H1D024087) 3. Talitha Maharani Nashier (H1D024098)